Estado de Santa Catarina

MUNICÍPIO DE ITAPEMA

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 099/2011

PROCESSO 138/2011 – CONCORRÊNCIA – 03.008.2011

BASE LEGAL: Art. 57, §1º, inc. II da Lei 8.666/93 e alterações.

DO OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para recuperação, revitalização e reurbanização da Orla Marítima (Etapas IV), com fornecimento de material e mão-de-obra, conforme projetos (anexo I) e memorial descritivo (anexo II).

DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO: O presente contrato será prorrogado por 79 (setenta e nove) dias de acordo com o parecer técnico acostado nos autos do processo.

EMPRESA: SUL CATARINENSE MIN. ARTEF. DE CIMENTO, BRITAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA.

Itapema, 10 de outubro de 2012.

SABINO BUSSANELLO

PREFEITO MUNICIPAL