Estado de Santa Catarina

MUNICÍPIO DE ITAPEMA

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 120/2009 - PROCESSO 130/2010

BASE LEGAL: Art. 57, inc. II da Lei 8.666/93 e alterações.

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para a construção de um Mirante, no Morro do Cabeço-Itapema, com fornecimento de material e mão-de-obra, conforme projetos (anexo I) e memorial descritivo (anexo II).

EMPRESA: ARRUDA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

PRAZO: O presente contrato terá seu prazo prorrogado por mais 90 (noventa) dias, de 18 de agosto de 2010 até 15 de novembro de 2010.

Itapema, 20 de agosto de 2010.

SABINO BUSSANELLO

Prefeito Municipal