ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE ITAPEMA

PROCESSO 169/2009 – CARTA CONVITE 01.008/2009 – SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 128/2009

Base Legal:: Art. 65, §1º da Lei 8.666/93 e alterações

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para a Manutenção Corretiva de 09 (nove) Chuveiros Públicos localizados entre as ruas 215 e 255 do Parque Linear.

DO ACRÉSCIMO E SURESSÃO DE VALORES: O presente contrato será aditado em R$ 876,92 (oitocentos e setenta e seis reais e noventa e dois centavos)

DO PRAZO: O presente contrato terá seu prazo prorrogado por mais 30 (trinta) dias, contados a partir de 22 de janeiro de 2010.

EMPRESA: SANTOS E SANTANA EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA LTDA.

SABINO BUSSANELLO

PREFEITO MUNICIPAL