Estado de Santa Catarina

MUNICÍPIO DE ITAPEMA

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 104/2011 PROCESSO 186/2011 – TOMADA DE PREÇOS 02.011.2011

BASE LEGAL: Art. 57, §1º, inc. II, da Lei 8.666/93 e alterações.

DO OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de revitalização da iluminação da Avenida Beira Mar Centro, com fornecimento de material e mão de obra, conforme especificações e quantitativos do memorial descritivo, orçamento, cronograma e projetos anexos ao processo.

DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO: O presente contrato será prorrogado por 20 (vinte) dias, a partir de 21/12/2011, de acordo com a Cláusula Décima Segunda do contrato Original.

EMPRESA: CEPENGE ENGENHARIA LTDA

Itapema, 21 de dezembro de 2011.

SABINO BUSSANELLO

PREFEITO MUNICIPAL