Estado de Santa Catarina

MUNICÍPIO DE ITAPEMA

SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 114/2009

PROCESSO 119/2009 – TOMADA DE PREÇO – 02.005.2009

BASE LEGAL: Art. 57, §1º, inc. II da Lei 8.666/93 e alterações.

DO OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para Construção de 28 (vinte e oito) casas populares, com fornecimento de material e mão-de-obra, conforme Projeto Arquitetônico (anexo1) e Memorial Descritivo (anexo2) deste Edital.

DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO: O presente contrato terá seu prazo prorrogado por mais 90 (noventa) dias a partir de 12 de novembro de 2011.

EMPRESA: ARRUDA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

Itapema, 12 de novembro de 2011.

SABINO BUSSANELLO

PREFEITO MUNICIPAL